━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

|  | Corporación Unificada Nacional de Educación Superior Convocatoria interna CUN 2026 (Fase II) · Propuesta de anteproyecto — Fase 1 |
| --- | --- |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Propuesta de Anteproyecto — Fase 1 (ideación)

Sistema IoT-IA de Monitoreo y Trazabilidad de Espacios Académicos en la CUN

Convocatoria interna CUN 2026 (Fase II) · Formato INV-FO03 (Anexo 2) · Documento de Fase 1 —

resumen ejecutivo para decisión, no el formulario completo.

Investigador principal: Julian Andrés Castaño Erazo — docente Ingeniería de Sistemas /

Especialización en Inteligencia Artificial, CUN.

Correo: julian_castanoe@cun.edu.co

Rol desde el que se formula: Ingeniero de Sistemas y docente universitario CUN.

Nota administrativa (no es un campo del INV-FO03, léase antes de radicar): los Términos de

Referencia exigen para el investigador principal (num. 5.1): vinculación activa con **contrato de

tiempo completo, descarga horaria aprobada por la DNI para investigación, no tener

pendientes** de convocatorias anteriores (incluido el cumplimiento íntegro del plan de trabajo

2025) y CvLAC actualizado. Este documento no verifica esas cuatro condiciones — quien radique

debe confirmarlas antes de enviar la propuesta; si alguna no está resuelta, es motivo de rechazo

administrativo independiente de la calidad del contenido.

Nota sobre los criterios de evaluación: el propio documento de Términos de Referencia es

inconsistente entre la tabla del numeral 11 (Elementos preliminares 2 / Impacto-viabilidad-retorno

28 / Calidad de la propuesta 50 / Resultados y productos 20 = 100) y el texto explicativo

inmediatamente debajo (Elementos preliminares 20 / Calidad de la propuesta 60 / Resultados y

productos 20 = 100, sin desglosar "impacto, viabilidad y retorno" como criterio aparte). No se

resuelve aquí cuál es la correcta; este documento está escrito para el criterio más exigente de

ambas lecturas: la Calidad de la propuesta (originalidad, claridad del problema, objetivos

medibles, diseño metodológico, rigor teórico y referencias) es, bajo cualquier lectura, el bloque

de mayor peso.

1. Tipo de Propuesta

☑ Desarrollo de Software — el entregable central es un sistema (firmware de nodos sensores +

backend + tablero de trazabilidad) con un componente de inteligencia artificial embebido; no se

marca "Innovación" porque el alcance de 3 meses no llega a una innovación validada en el mercado,

y no se marca "Investigación" porque no hay pregunta de investigación científica propiamente dicha,

sino un producto tecnológico aplicado a un problema institucional real.

2. Grupo Temático y Eje Dinamizador

Grupo Temático 1 — Línea de Gestión y Tecnologías.

Eje Dinamizador: *Tecnologías de la Información y la Comunicación e Internet de las Cosas

(IoT).*

Por qué encaja: la propuesta es, literalmente, una aplicación de IoT (sensórica distribuida,

captura y transmisión de datos) e ICT (backend, tablero web) a un problema de gestión

institucional (uso de espacios y equipos), y no un desarrollo de IA "de laboratorio" — encaja

mejor aquí que en el eje "Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes" porque la IA es un

componente instrumental (detección de anomalías sobre datos de sensores), no el objeto de estudio.

El eje transversal de IA se cubre con el modelo de detección de anomalías de uso y con el uso

de un asistente de IA generativa para la construcción del software y la documentación (ver

sección 5).

3. Resumen (máximo 200 palabras — conteo real: 197 palabras)

Las sedes de la CUN operan bajo un modelo multi-sede y multi-modal (presencial, distancia y

virtual) que dificulta conocer, en tiempo real, cómo se usan realmente las aulas, laboratorios y

equipos tecnológicos disponibles para docencia y préstamo. Esta propuesta plantea diseñar e

implementar un piloto de sistema de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial para el

monitoreo y trazabilidad del uso de espacios y equipos académicos en dos sedes de la Corporación.

Nodos sensores de bajo costo, con microcontrolador y sensores de presencia y variables ambientales,

capturarán datos de ocupación y condiciones de las aulas y laboratorios seleccionados. Un modelo de

aprendizaje automático analizará los patrones de uso y detectará anomalías como subutilización,

congestión o fallas de equipos, y un tablero de control entregará esa trazabilidad a los

coordinadores académicos para apoyar decisiones de asignación de espacios. El piloto se ejecutará

en aproximadamente tres meses con presupuesto ajustado a la convocatoria, priorizando componentes

de bajo costo y software abierto. Se espera un prototipo funcional verificable con datos reales, la

vinculación de estudiantes semillero en IoT e Inteligencia Artificial, y evidencia cuantitativa del

potencial de escalar la solución a más sedes y modalidades de la institución.

4. Objetivo general

Diseñar e implementar un piloto de sistema IoT-IA para el monitoreo y trazabilidad del uso de

aulas, laboratorios y equipos tecnológicos en dos sedes de la CUN, que permita optimizar su gestión

y asignación con información real y no con estimaciones manuales.

5. Objetivos específicos

Diseñar la arquitectura de sensórica IoT (nodos de presencia y variables ambientales) y el

pipeline de captura, transmisión y almacenamiento de datos para el monitoreo de aulas y

laboratorios en las dos sedes piloto, durante el primer mes de ejecución.

Desarrollar el modelo de detección de anomalías de uso (subutilización, congestión, fallas

de equipos) y el tablero de trazabilidad para la gestión de espacios, integrando un asistente de

IA generativa en el ciclo de construcción del software, durante el segundo mes de ejecución.

Validar el piloto con coordinadores académicos y docentes de las sedes seleccionadas y medir

su efecto sobre la toma de decisiones de asignación de espacios, durante el tercer mes de

ejecución.

*(El cumplimiento conjunto de los tres objetivos específicos constituye el objetivo general.)*

6. Impacto, viabilidad y retorno (versión breve)

Impacto: información objetiva y en tiempo real sobre uso real de aulas/laboratorios y equipos,

hoy gestionado con criterios manuales o históricos; medible mediante el porcentaje de espacios/

equipos monitoreados y el número de decisiones de reasignación tomadas con base en el tablero

durante el trimestre de ejecución. Viabilidad: componentes de bajo costo (microcontroladores

tipo ESP32, sensores PIR/ambientales de mercado libre, del orden de $80.000–150.000 COP por nodo) y

software de código abierto, lo que hace operable un piloto de 6 a 10 nodos en dos sedes dentro del

techo de $5.000.000 de la convocatoria. Retorno institucional: insumo de datos reales para

futuras decisiones de infraestructura y mantenimiento, y antecedente técnico aprovechable en la

próxima convocatoria Minciencias. Herramienta de IA prevista: un modelo de detección de

anomalías sobre series de tiempo de ocupación (Isolation Forest / Scikit-learn, entrenado con los

datos capturados por los sensores) para señalar patrones atípicos de uso, y un asistente de IA

generativa (Claude o ChatGPT) como apoyo de programación del firmware/backend y de redacción de la

documentación técnica del piloto — declarado explícitamente, no como uso genérico.

7. Productos esperados (por tipología Minciencias — solo las que el alcance real sostiene)

| Tipología Minciencias | Producto asociado | Objetivo específico que lo sostiene |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo tecnológico e innovación | Prototipo funcional del sistema IoT-IA (nodos sensores + backend + tablero de trazabilidad) desplegado en 2 sedes piloto | OE1 y OE2 |
| Formación de RRHH en CTeI | Vinculación documentada de 1–2 estudiantes de semillero (Ingeniería de Sistemas / Especialización en IA) como auxiliares de investigación en el desarrollo del piloto | OE2 |
| Generación de nuevo conocimiento | Documento técnico / ponencia interna con los resultados preliminares del piloto (patrones de uso detectados, lecciones del despliegue multi-sede) | OE3 |

*No se fuerzan las 4 tipologías: en 3 meses y con este presupuesto no hay alcance real para un

producto de apropiación social del conocimiento (divulgación externa) que no sea repetir el mismo

documento técnico bajo otro nombre.*

8. Referentes (ancla teórica — 5 fuentes reales y verificables)

Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). "Internet of

Things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications." *IEEE Communications

Surveys & Tutorials*, 17(4), 2347–2376. — Marco de referencia estándar sobre arquitecturas y

protocolos IoT; sostiene el diseño de la capa de sensórica y transmisión de datos.

Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L., & Zorzi, M. (2014). "Internet of

Things for smart cities." *IEEE Internet of Things Journal*, 1(1), 22–32. — Referente para

trasladar el paradigma de "ciudad inteligente" a la escala de un "campus inteligente" multi-sede.

Minoli, D., Sohraby, K., & Occhiogrosso, B. (2017). "IoT considerations, requirements, and

architectures for smart buildings—Energy optimization and next-generation building management

systems." *IEEE Internet of Things Journal*, 4(1), 269–283. — Base directa para el monitoreo

ambiental y de ocupación de aulas/laboratorios que propone esta idea.

Balaji, B., Xu, J., Nwokafor, A., Gupta, R., & Agarwal, Y. (2013). "Sentinel: Occupancy based

HVAC actuation using existing WiFi infrastructure within commercial buildings." *Proceedings of

the 11th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys)*, 1–14. — Antecedente

concreto de detección de ocupación de espacios con sensórica de bajo costo, aplicable al piloto.

Bibri, S. E. (2018). *Smart Sustainable Cities of the Future: The Untapped Potential of Big

Data Analytics and Context-Aware Computing for Advancing Sustainability.* Springer. — Sostiene la

discusión sobre analítica de datos e IA aplicada a infraestructura física institucional.

9. Viabilidad de alcance/tiempo

Es realista para los ~3 meses y el techo de $5.000.000 de esta convocatoria **si el piloto se

limita a 6–10 nodos sensores en 2 sedes** (no la instrumentación de todas las aulas de la

institución) y a un modelo de detección de anomalías simple sobre esos datos — no un sistema

predictivo de asignación automática de espacios, que sí exigiría un año y un presupuesto varias

veces mayor; si el usuario quiere ese alcance mayor, la versión aquí descrita es la que hay que

ejecutar primero como piloto para generar los datos que ese proyecto más ambicioso necesitaría.